CAHIER DES CHARGES

1. Présentation du projet

Intitulé

Conception et Développement d'une Plateforme Centralisée de Gestion et de Pilotage des Projets Informatiques

Contexte

Dans de nombreuses entreprises, le suivi des projets informatiques est réalisé à l'aide de fichiers Excel dispersés. Cette méthode entraîne :

- Difficulté de centralisation des données

- Risques d'erreurs de calcul

- Manque de visibilité sur les coûts réels

- Difficulté de suivi des budgets

- Absence d'indicateurs consolidés

- Faible traçabilité des décisions

L'objectif est de développer une plateforme web permettant de centraliser l'ensemble des informations liées aux projets IT.

2. Objectifs

La plateforme doit permettre :

Gestion des projets

- Création des projets

- Suivi du cycle de vie

- Affectation du chef de projet

- Suivi du budget

Gestion des ressources

- Gestion des utilisateurs

- Gestion des rôles

- Affectation des développeurs

Gestion financière

- Calcul des coûts

- Calcul EAC

- Calcul marge

- Suivi des écarts budgétaires

Gestion opérationnelle

- Planification des charges

- Saisie des charges réelles

- Gestion des missions

- Gestion des jalons de facturation

Pilotage

- KPI

- Tableaux de bord

- Rapports

- Alertes de dépassement

3. Acteurs du système

3.1 Administrateur

Responsabilités :

- Création des utilisateurs

- Gestion des rôles

- Gestion des TCC

- Paramétrage du système

Peut :

- Créer utilisateur

- Modifier utilisateur

- Désactiver utilisateur

- Configurer TCC

Ne peut pas :

(-) Piloter un projet

(-) Affecter des développeurs

(-)Gérer la facturation

3.2 Directeur

Responsabilités :

- Création des projets

- Désignation des chefs de projet

- Supervision globale

Peut :

- Créer projet

- Modifier budget

- Modifier statut projet

- Consulter tous les KPI

- Consulter toutes les équipes

- Choisir les développeurs

- Construire equipe

Ne peut pas :

(-) Affecter les développeurs

(-) Modifier les charges

(-) Gérer les missions

3.3 Chef de Projet

Responsabilités :

- Pilotage opérationnel

Peut :

- Gérer le plan de charge

- Gérer les missions

- Gérer la facturation

- Suivre les coûts

- Suivre les KPI projet

3.4 Développeur

Responsabilités :

- Saisie des charges réelles

Peut :

- Voir ses affectations

- Voir ses missions

- Déclarer ses JH

Ne peut pas :

(-) Voir les données financières

(-) Modifier les équipes

4. Gestion des comptes

Création de compte

Seul l'administrateur peut créer un compte.

Formulaire

- Nom complet

- Email

- Rôle

- Statut

Génération automatique du mot de passe

Solution retenue :

Le système génère automatiquement un mot de passe temporaire.

Exemple :

Nom : Mohamed Trabelsi

Email :
m.trabelsi@company.com

Mot de passe généré :
Mtp@5824

Première connexion

L'utilisateur doit obligatoirement changer son mot de passe.

Champ base :

first_login BOOLEAN

Valeur :

true

Après changement :

false

5. Modules Fonctionnels

Module Authentification

Fonctionnalités :

- Connexion

- Déconnexion

- Changement mot de passe

- JWT

- Gestion des rôles

- Gestion des permissions

Module Gestion Utilisateurs

Fonctionnalités :

- CRUD utilisateurs

- Activation/Désactivation

- Attribution des rôles

Module Gestion Projets

Fonctionnalités :

- Création projet

- Modification projet

- Consultation projet

- Affectation chef projet

Module Gestion Equipe Projet

Responsable :

Chef de Projet

Fonctionnalités :

- Ajouter développeur

- Retirer développeur

- Consulter disponibilités

- Suivre charge équipe

Module TCC

Fonctionnalités :

- Gestion coût journalier

- Historique annuel

- Calcul automatique des coûts

Module Plan de Charge

Fonctionnalités :

- Prévisions mensuelles

- Répartition des JH

- Calcul ETC

Module Charges Réelles

Fonctionnalités :

- Saisie JH réels

- Validation

- Historique

Module Facturation

Fonctionnalités :

- Gestion jalons

- Suivi factures

- Statuts :

PENDING
INVOICED
PAID

Module Missions

Fonctionnalités :

- Création mission

- Calcul coûts déplacement

- Calcul perdiem

- Calcul coût total

Module KPI

Indicateurs :

EAC

EAC = Coût Réel + Coût Prévisionnel Restant

Budget Restant

Budget Restant = Budget - EAC

Marge

Marge = Budget - EAC

Avancement Facturation

Facturé / Budget Contrat

6. Technologies

Backend

- Java 21

- Spring Boot 3.3

- Spring Security

- JWT

- Spring Data JPA

- PostgreSQL

Frontend

- Angular 21

- TypeScript

- Bootstrap 5

- Chart.js

- ng-bootstrap

- PrimeNg

Base de données

- PostgreSQL 17

7. Architecture Technique

Architecture:

Angular Frontend
       ↓
Spring Boot API
       ↓

8. Livrables

Livrable 1

Authentification + Gestion Utilisateurs

Livrable 2

Gestion Projets

Livrable 3

Gestion Equipes + TCC

Livrable 4

Plan de Charge

Livrable 5

Facturation

Livrable 6

Missions

Livrable 7

Dashboard KPI

Livrable 8

Tests + Déploiement

Ce cahier des charges est déjà assez solide pour être présenté à un encadrant de PFE, mais je te conseille ensuite de produire aussi un cahier des charges UML complet (cas d'utilisation, diagramme de classes, diagrammes de séquence, modèle de données et maquettes détaillées). C'est généralement ce qui fait passer le projet d'un niveau "bon" à un niveau "très professionnel".